ПЛАН

создания инвестиционных и инфраструктурных объектов в Партизанском городском округе на 2024 год  и на период до  2026 года

(по состоянию на 01. 11..2023 года)

| № п/п | Наименование объекта, производственная мощность, потребность в энергоресурсах | Инициатор создания объекта | Фактическое состояние объекта (проектирование, строительство, эксплуатация) | Место расположения объекта | Объем финансирования, млн. руб. | Источники финансирования(федеральный бюджет, бюджет края, собственные средства, прочие источники) | Сроки реализации, годы | Планы, программы (федеральные, краевые, муниципальные, пр.), предусматривающие создание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Администрация Партизанского городского округа | Идет реализация | г .Партизанск | 69,553 | Средства краевого и местного бюджетов | 2024 | Муниципальная программа «Дорожная деятельность и благоустройство ПГО» на 2022-2026 годы» |
| 2 | Ремонт дворовых территорий, детских и спортивных площадок» | Администрация Партизанского городского округа | Идет реализация | Партизанский городской округ | 15,126. | Средства краевого, местного бюджетов | 2024 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ПГО» на 2018-2024годы |
| 3 | Ремонт территорий общего пользования | Администрация Партизанского городского округа | Идет реализация | Партизанский городской округ | 13,93 | Средства краевого, местного бюджетов | 2024 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ПГО» на 2018-2026годы |
| 4 | Строительство физкультурно – оздоровительного комплекса в ПГО | Администрация Приморского края | строительство | г. Партизанск, пос. Лозовый | 280,3 | Краевой бюджет – 280,3 | 2019-2024 | Государственная программа Приморского края |
| 5 | Строительство склада | ИП Меркулова | строительство | г. Партизанск, с. Казанка |  | Частные инвестиции | 2023-2024 | Инвестиционный план предприятия |
| 6 | Строительство складов | ООО «Казанский ПК» | строительство | г. Партизанск, с. Казанка |  | Частные инвестиции | 2023-2024 | Инвестиционный план предприятия |
| 7 | Строительство магазина | ИП Деговцов В.В | строительство | г. Партизанск |  | Частные инвестиции | 2023-2024 | Инвестиционный план предприятия |
| 8 | Строительство магазина | ИП Пшеничный В.С. | строительство | г. Партизанск |  | Частные инвестиции | 2023-2024 | Инвестиционный план предприятия |
| 9 | Строительство золошлакоотвала «Зеленая балка» для нужд филиала ОАО «ДГК» «Приморская генерация»», | Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК») | Ведена в эксплуатацию Первичная дамба до отм.140,0м. Выдано разрешение на строительство 15.07.2019г. | Приморский край, г.Партизанск, микрорайон Лозовый |  | Собственные средства предприятяи | 2019-2024 | Инвестиционная программа ООО «ДГК» |
| 10 | Обустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» | Жители городского округа | благоустройство | По микрорайонам городского округа | 9,0 | Краевой бюджет | 2024г. | «Твой проект» |
| 11 | Благоустройство территории к объектам туристического показа | Агентство по туризму Приморского края | благоустройство | Территория к объектам туристического показа | 5,0 | Краевой бюджет, бюджет городского округа | 2024г. | Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» |
| 12 | Строительство инфекционной больнице в с. Углекаменск (ПСД) | Министерство здравоохранения Приморского края | строительство | Г. Партизанск, с. Углекаменск | 21,658 | Краевой бюджет | 2024-2025гг. | Национальный проект «Здравоохранение» |
| 13 | Расширение Партизанской ГРЭС | (АО «ДГК») | строительство | Г. Партизанск, микрорайон Лозовый | 450,0 | Собственные средства | 2023-2026гг. | Инвестиционная программа предприятия |
| 14. | Строительство автомобильной мойки на 6 постов | ИП Тивеляев | строительство | Г. Партизанск |  | Собственные средства | 2023-2024гг | Инвестиционная программа предпринимателя |
| 15 | Строительство автомойки самообслуживания на 4 поста | ИП Торощин | строительство | Г. Партизанск |  | Собственные средства | 2023-2024гг | Инвестиционная программа предпринимателя |
| 16. | Модернизация 2 библиотек | Администрация Партизанского городского округа | модернизация | Г. Партизанск | 10,0 | Краевой бюджет, бюджет Партизанского городского округа | 2024г. | Национальный проект «Культура» |